## Slide 1: Video Game Delivery Project

## Slide 2: Mission
Similar websites: GameFly, Redbox, Gamerang, Game Access.
Functional requirements:
User Account Management
Game Search and Inventory
Rental Checkout and Payment
User Reviews and Ratings
Game Recommendations
Customer Support
Integration of Game Developer APIs
Reporting
Non-functional requirements:
Reliability.
Security
Performance
Scalability
User Interface
Compatibility
Compliance
Maintenance and Support

## Slide 3: Mission
Responsibility:
Developing and maintaining web applications and websites.
Creating web page layouts and user interfaces.
Implementing website functionality and databases.
Debugging and troubleshooting website issues.
Developing and testing web-based software applications.
Collaborating with cross-functional teams to develop and implement new features.
Developing secure and scalable web applications.
Experience:
Strong working knowledge of web development tools and languages such as HTML, CSS, JavaScript, and others.
Experience in developing responsive web applications for multiple platforms.
Experience in working with web development frameworks such as Node.js, ReactJS, and AngularJS.
Experience with debugging and troubleshooting web-based applications.
Knowledge of version control systems such as Git.
Familiarity with cloud technologies such as AWS or Azure.
Knowledge of server-side languages such as PHP or Python.
Education:
A bachelor's degree in computer science, software engineering or a related field is preferred.
A diploma or certification in web development courses is a plus.
Skills:
Strong coding and programming skills.
Familiarity with front-end technologies such as HTML, CSS, and JavaScript.
Strong analytical and problem-solving skills.
Knowledge of web performance and security best practices.
Ability to work with some design tools such as Photoshop, Sketch.
Strong communication skills, both written and verbal.
Excellent teamwork and collaboration skills

## Slide 4: Plan
Dream team:
John - Chuyên gia CNTT với 8 năm kinh nghiệm phát triển web front-end, quen thuộc với các công nghệ như Angular, React, HTML, CSS và Firebase.
Jack - Giám đốc tiếp thị với 10 năm kinh nghiệm trong ngành trò chơi, thành thạo trong việc tạo chiến dịch tiếp thị, quản lý phương tiện truyền thông xã hội và tương tác với người có ảnh hưởng.
Bob - Chuyên gia tiếp thị với 5 năm kinh nghiệm trong ngành trò chơi, quen thuộc với các kỹ thuật tương tác cộng đồng và có kinh nghiệm về quảng cáo kỹ thuật số.
Sarah - Chuyên gia mua sắm với 7 năm kinh nghiệm nghiên cứu thị trường, có khả năng cung cấp thông tin chi tiết về hành vi của khách hàng và đưa ra quyết định sáng suốt phù hợp với mục tiêu dự án.
Michael - Nhân sự nội bộ với 5 năm kinh nghiệm quản lý dự án, có kinh nghiệm quản lý các nhóm gồm nhiều chuyên gia đa dạng và sở hữu kỹ năng giao tiếp xuất sắc.

## Slide 5: Plan (WBS)
Cấp độ 1: Develop Video Game Delivery Website
Cấp độ 2: Nghiên cứu dự án
Xác định phạm vi dự án
Phát triển lịch trình dự án
Phát triển ngân sách dự án
Xác định và quản lý rủi ro dự án
Cấp độ 2: Phát triển phần mềm
Cấp độ 2: Tiếp thị
Cấp độ 2: Mua sắm
Cấp độ 2: Phát triển phần mềm
Cấp độ 3: Thu thập yêu cầu
Cấp độ 3: Thiết kế hệ thống
Xác định kiến ​​trúc hệ thống
Xây dựng lược đồ dữ liệu
Tạo wireframes và nguyên mẫu
Xác định các thành phần và chức năng của phần mềm
Cấp độ 3: Phát triển Front-end
Phát triển logic mặt trước
Triển khai thiết kế giao diện người dùng
Tích hợp các thành phần front-end
Kiểm tra đơn vị
Cấp độ 3: Phát triển back-end
Phát triển logic back-end
Triển khai lược đồ dữ liệu
Tích hợp các thành phần back-end
Kiểm tra đơn vị
Cấp độ 3: Kiểm thử
Kiểm tra tích hợp front-end và back-end
Kiểm tra chức năng hệ thống
Tiến hành kiểm tra hiệu suất hệ thống
Xác định và giải quyết vấn đề
Cấp độ 3: Kiểm tra mức độ chấp nhận của người dùng
Xác định các kịch bản thử nghiệm
Tiến hành thử nghiệm chấp nhận của người dùng
Giải quyết các vấn đề và phản hồi của người dùng
Cấp độ 3: Triển khai
Chuẩn bị hệ thống để triển khai
Cấu hình môi trường sản xuất
Triển khai hệ thống vào sản xuất
Tiến hành giám sát và bảo trì hệ thống
Cấp độ 2: Tiếp thị
Cấp độ 3: Nghiên cứu thị trường
Cấp độ 3: Quản lý chiến dịch quảng cáo
Phát triển các chiến dịch quảng cáo
Xác định ngân sách quảng cáo
Cấp độ 3: Quản lý phương tiện truyền thông xã hội
Phát triển các chiến dịch truyền thông xã hội
Xác định ngân sách truyền thông xã hội
Tạo nội dung hấp dẫn
Theo dõi và phân tích hiệu suất truyền thông xã hội
Cấp độ 2: Mua sắm
Cấp độ 3: Nghiên cứu thị trường để mua sắm
Xác định khách hàng mục tiêu
Phân tích xu hướng thị trường và phân tích đối thủ cạnh tranh
Xây dựng chiến lược mua hàng
Cấp độ 3: Phân tích phản hồi của khách hàng
Cấp độ 3: Quyết định mua hàng
Xác định nhà cung cấp mua hàng
Đàm phán hợp đồng mua hàng
Mua sản phẩm tồn kho
Cấp độ 3: Quản lý hàng tồn kho
Tạo hệ thống quản lý hàng tồn kho
Phân tích dữ liệu liên quan đến hàng tồn kho
Xác định và thực hiện chiến lược bổ sung hàng tồn kho

## Slide 6: Plan
Gantt chart: https://drive.google.com/file/d/1VYbZK-NFszy9ZY7uxTcLquqYrjG3UOCt/view?usp=sharing
Network diagram:
https://drive.google.com/file/d/1st_zFVahyQH5w6BrJDPgXmIG-UCPoyRy/view?usp=sharing

## Slide 7: Plan
Risks:
Khó tích hợp phần mềm mới với cơ sở hạ tầng CNTT hiện có hoặc hệ thống của bên thứ ba.
Các bên liên quan có thể có tầm nhìn khác nhau về sản phẩm cuối cùng, dẫn đến bất đồng và chậm trễ trong việc ra quyết định.
Khả năng xảy ra các vấn đề sở hữu trí tuệ liên quan đến sự phát triển của phần mềm.
Lỗi hệ thống hoặc vi phạm dữ liệu có thể ảnh hưởng đến tiến độ và ngân sách của dự án, cũng như sự thành công của dự án.
Khả năng các thành viên trong nhóm có thể nghỉ việc hoặc vắng mặt trong thời gian dài do bệnh tật hoặc lý do cá nhân.
Giao tiếp sai giữa các nhóm do rào cản ngôn ngữ và sự khác biệt trong phong cách giao tiếp.
Các vấn đề với nhà cung cấp và mối quan hệ của nhà cung cấp có thể ảnh hưởng đến tiến độ và ngân sách của dự án.
Rủi ro liên quan đến các xu hướng công nghệ mới có thể cần được kết hợp.
Những thách thức bên ngoài như cạnh tranh ngày càng tăng hoặc bất ổn kinh tế có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện dự án.
Tiềm năng thay đổi quy định trong ngành công nghiệp trò chơi, có thể dẫn đến sự chậm trễ của dự án.

## Slide 8: Execute and control
Mission:
Truyền đạt rõ ràng các yêu cầu của dự án
Cộng tác thường xuyên với nhà cung cấp
Thiết lập quy trình Quản lý thay đổi phạm vi
Phát triển Kế hoạch Quản lý Rủi ro
Có thông tin liên lạc thường xuyên giữa nhóm và các bên liên quan
Thiết lập theo dõi yêu cầu thay đổi
Đánh giá thường xuyên hiệu suất của nhà cung cấp